四会监狱行政服务大厅室外配套工程需求书

一、项目概况

1、项目名称：广东省四会监狱行政服务大厅室外配套工程

2、项目地点：四会监狱

3、项目主要内容：

（1）行政办事厅室外场地平整、修建路面、停车位；（2）新建行政办事厅围墙；（3）室外管涵。（具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单施工说明为准）

详见工程量清单。

4、承包方式：承包人根据招标人提供的招标文件、图纸资料、工程量清单（仅供参考）和有关资料及说明的范围内的所有内容为依据，采用固定总价包干、项目措施费包干，投标人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险等。招标人认为必要的服务内容。详见工程量清单和施工图纸。

发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

5、工程预算价：人民币589,056.99元（含税）。

二、工期

合同正式签订后38个日历天，每延期1日历天罚合同价格的万分之五。

三、工程质量

1、安全文明施工要求：按国家、省、市等有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求执行。

2、主要材料使用要求：施工方必须使用合格材料，并符合中标人提供的清单要求。

3、施工期间中标方必须遵守中标人单位的管理制度，安装所需工具设施由中标方自备、自费运到现场，安排人员看管，安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施，如有损坏，所有费用由中标方承担。

4、中标方必须委派一名项目负责人（具有二级建造师或以上的资格证书）全程跟进施工情况，直至施工完毕。

5、工程完工验收合格后，保修期为二年，屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为五年，保修期内内出现质量问题的，中标单位需在3个日历天响应并维修质保。

四、履约保证金及质量保证金

中标承包方在签订合同后5个日历天内必须提交履约保证金。履约保证金按合同总价10%收取。质量保证金为结算价款的3%，自项目验收之日起正常使用一年后无息返还。

五、付款方式

第一期为合同签订后，支付合同价款的10%作为预付款；

第二期为当工程竣工验收合格后，支付至合同价款的90%；

工程结算完成后扣留结算价款的3%作为质量保证金，余款一次付清。

（工程款需报发包人上级和财政部门审批的，办理时限只是指甲方收到付款申请至审批完毕并上报上级部门的时间，不含上级和财政部门的办理和支付时间。）

六、投标人资质要求

1、具备[市政公用工程施工总承包(2015 新标准)三级](含)以上资质或者[建筑装修装饰工程专业承包资质二级]（含）以上及安全生产许可证，且已办理肇庆市投标企业信息登记的独立法人单位;

2、投标人持有营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一证件）、法人代表身份证复印件（盖公章）；

3、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

4、本项目不允许联合体参加竞标，中标单位不得分包或转包。本项目为一个整体，报价人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中部分内容进行投标。

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）“企业经营异常名录”（事业单位或其他组织无须提供）；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

6、投标人未被列入不良行为企业名单。

7、投标报价须为人民币报价，投标报价不得超出招标控制价，否则其投标报价将作为无效投标处理。

8、本工程采用固定总价承包，措施费固定包干，不因施工期间的人、材、机价格涨落而调整。

六、其他要求

1、施工安全包括操作安全、施工人员安全由中标单位全部负责管理，因施工造成的一切损失包括经济损失，全部由中标单位承担，与发包人无关。

2、遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露发包人情况。